# Đề tài: Hệ thống phát hiện cháy sớm

Tài liệu này hệ thống lại quy trình thực hiện đồ án, tập trung vào việc tận dụng tối đa 05 cấu trúc thư mục dữ liệu đã nêu để xây dựng một mô hình AI có độ chính xác cao và thực tiễn bằng kiến trúc RT-DETR.

## Task 1: Xây dựng Tập dữ liệu (Data Acquisition)

Đây là giai đoạn quan trọng nhất, quyết định 70% thành công của đồ án.

- Raw data collection (5 thư mục):

  - 01_Positive_Standard: Ảnh lửa bùng phát, khói đen, khói trắng rõ ràng, không quá phức tạp.

  - 02_Alley_Context: Bối cảnh thực tế nhà cửa, hẻm nhỏ đặc thù tại TP.HCM (Quận 7, Quận 4, Tân Bình...).

  - 03_Negative_Hard_Samples: Các vật thể gây nhiễu (Khói hủ tiếu, hơi nước, đèn hậu xe máy, biển hiệu LED đỏ, quần áo đỏ).

  - 04_SAHI_Small_Objects: Vật thể chi tiết nhỏ, ở xa hoặc chụp từ ban công cao nhìn xuống sâu trong hẻm. ( https://www.youtube.com/watch?v=kHQqYWp3Wqw )

  - 05_Real_Situation: Hình ảnh hiện trường cháy thực tế từ báo đài (VTV, VnExpress) để tăng tính thực tế.

- Gán nhãn (Annotation):

  - Công cụ: Roboflow hoặc LabelImg.

  - Nhãn lớp: Fire (Lửa) và Smoke (Khói).

  - Kỹ thuật: Gán nhãn cẩn thận các vùng khói loãng để tăng khả năng phát hiện sớm.

## Task 2: Tiền xử lý & Tạo dữ liệu tổng hợp (Preprocessing)

- Chuẩn hóa:

  - Resize ảnh về kích thước phù hợp (thường là 640x640).

  - Loại bỏ ảnh trùng lặp (Deduping).

- Augmentation:

  - Áp dụng Mosaic, Mixup và Random Brightness để mô hình chịu được điều kiện ánh sáng yếu trong hẻm ban đêm.

## Task 3: Huấn luyện Mô hình chính – RT-DETR-L (Core AI)

Sử dụng kiến trúc Real-Time Detection Transformer (RT-DETR) để đạt độ chính xác vượt trội so với CNN truyền thống.

- Framework & Kiến trúc:

  - Framework: PyTorch & Ultralytics.

  - Cấu trúc: Image → Backbone (ResNet) → Hybrid Encoder (Transformer) → IoU-aware Query Selection → Decoder → Prediction.

- Quy trình huấn luyện (Training Flow):

  - Baseline Training: Huấn luyện để nhận diện lửa cơ bản.

  - Hard Negative Mining: Đưa tập dữ liệu lửa giả vào huấn luyện để mô hình phân biệt được đèn LED/khói bếp với cháy thật, giảm tỉ lệ False Positive (báo động giả).

  - Tham số theo dõi: Lossfunction (classification loss, boundingbox loss, giou), mAP@50 và mAP@50-95.

- Tích hợp SAHI (Slicing Aided Hyper Inference):

  - Ứng dụng: Áp dụng khi Inference (dự đoán) trên folder 04_SAHI_Small_Objects

  - Cơ chế: Cắt ảnh đầu vào thành các ô nhỏ (slices), dự đoán trên từng ô rồi hợp nhất kết quả (Non-Maximum Suppression). Giúp phát hiện các đốm lửa cực nhỏ ở cuối hẻm sâu.

## Task 4: Đánh giá & Thử nghiệm (Evaluation)

- mAP (mean Average Precision): Đánh giá độ chính xác tổng thể.

- Confusion Matrix: Kiểm tra xem mô hình có bị nhầm lẫn giữa khói và hơi nước không.

- Inference Speed: Đo FPS trên GPU để đảm bảo khả năng cảnh báo thời gian thực.

- Dự định: Dự đoán cháy lan ra

## Tóm tắt

- Dataset: kaggle, ảnh trên google, tin tức

- Model: File trọng số best.pt (RT-DETR-L) và logs huấn luyện.

- Hệ thống Demo (Cảnh báo thông minh):

  - Inference: Chạy mô hình RT-DETR + SAHI trên luồng Video/Camera thời gian thực.

  - Báo động tại chỗ: Kích hoạt loa cảnh báo âm thanh lớn (còi hú) khi phát hiện cháy.

  - Thông báo đa kênh (Hiện đang tìm hiểu): Gửi thông báo khẩn cấp đến Chủ nhà, PCCC và Cơ quan địa phương thông qua các nền tảng như Telegram Bot, Zalo OA, hoặc tự động gửi SMS/Voice Call qua Twilio.

  - Định vị chính xác: Tích hợp Vietmap API để tự động đính kèm địa chỉ số nhà, kinh độ và vĩ độ vào nội dung cảnh báo để rút ngắn thời gian cứu hộ.